

SISTEMA FIEB – SENAI CIMATEC

PROGRAMA FORMAÇÃO EM TI

TRILHA FRONT-END

DESAFIO da sprint: versionamento e metodologias ágeis

documento da sprint retrospective

Salvador/BA

Salvador/BA

2012

2022

YURI SANTA ROSA BESSA

Documento gerado após Sprint Retrospective solicitado como requisito para conclusão da Sprint: Versionamento e Metodologias Ágeis da Trilha 01 Programador Front-End - Programa Formação em TI, ministrado pelo SENAI CIMATEC.

Orientador: Prof. Marcos Prado

Salvador/BA

Salvador/BA

2012

2022

Retrospectivas da Sprint

**1 – O que deu certo:**

* Sprint Backlog feito conforme solicitado e totalmente cumprido;
* Criação de repositório remoto no GitHub, upload dos arquivos index.html e contato.html, e clone do repositório remoto (origin) para o local feito com sucesso;
* Divisão em branches feita com sucesso;
* Código do arquivo index.html alterado na branch index conforme solicitação;
* Código do arquivo contato.html alterado na branch contato conforme solicitação;
* Merge entre a branch main e a branch contato feito com sucesso e devidamente registrado no histórico de commits.
* Após as alterações, upload para repositório remoto concluído com sucesso.

**2 – O que não deu certo:**

* Ao utilizar o comando merge para unir as branches index e main o Git não criou um commit de merge, ele usou a estratégia fast-forward. Dando a entender na análise do histórico num primeiro momento, que não foi feito nenhum merge.
* Quando clicado o link “Veículos em oferta” mostra o erro: “ERR\_FILE\_NOT\_FOUND” - Não foi possível acessar o arquivo”.
* Na página de título “Contato”, que está no arquivo contato.html não aparece nenhum dado de contato e/ou formulário para contato com a empresa.

**3 – O que precisa melhorar:**

* O time precisa obter mais experiência com equipe que utilizem a metodologia Scrum a fim de poder estimar esforços de forma mais assertiva.
* O time precisa obter também mais experiência na utilização do programa de Controle de Versionamento Git e na plataforma GitHub.
* Adicionar dado de contato e/ou formulário para contato com a empresa. Na página de título “Contato”, que está no arquivo contato.html.
* Criar página com fotos e dados dos veículos que estão em oferta e nomeá-la “veículos.html, para resolver o erro apresentado ao clicar no link “Veículos em oferta”.